Nota técnica

Proyecto: Módulo Piezómetro – KiCad v2

Fecha: 03/01/2026

Objeto.
Evaluar técnicamente la versión 2 del diseño electrónico (esquemático y PCB) del módulo Piezómetro como respaldo para decisiones administrativas, verificando el cumplimiento de las Recomendaciones Técnicas EMC v1 y de las Especificaciones Técnicas Particulares aplicables (ítem 66 y subítem 31).

- Antecedentes.

En una revisión previa del módulo Piezómetro se emitió el documento “Recomendaciones Técnicas EMC – Piezómetro v1”, en el que se identificaron observaciones y mejoras necesarias. Posteriormente, el contratista entregó la versión 2 del esquemático y PCB desarrollados en KiCad para nueva evaluación.

- Alcance de la revisión.

La revisión se limita a la evidencia documental contenida en los archivos KiCad versión 2. No incluye pruebas de laboratorio, ensayos EMC ni validación funcional del equipo. El análisis se centra en cierre eléctrico, criterios EMC y verificabilidad del diseño.

- Verificación de cumplimiento – Recomendaciones Técnicas EMC v1.

Del contraste entre la versión 2 del diseño y las recomendaciones emitidas en la versión 1 se concluye:

- Migración a PCB multicapa: Cumplido parcialmente.

- Estrategia masa–jaula–PE: No cumplido.

- Protección de interfaces externas: Cumplido parcialmente.

- Protección ESD en USB de servicio: No cumplido.

- Incorporación de puntos de prueba: No cumplido.

- Señalización y diagnóstico: Cumplido parcialmente.

- Verificación contra Especificaciones Técnicas Particulares.

Con base en la documentación disponible, se establece lo siguiente:

- Ítem 66 (equipo principal): la ausencia de una estrategia EMC documentada para chasis plástico y de protección integral en interfaces accesibles implica un cumplimiento incompleto.

- Ítem 31 (parte del ítem 66): las condiciones asociadas a conexión de sensores por cable y comunicaciones no se encuentran plenamente respaldadas por la documentación de protección y referencia EMC.

Debe indicarse que la falta de identificación textual exacta de los ítems 66 y 31 en el anexo de especificaciones limita una declaración categórica de cumplimiento, por lo que el análisis se realiza por correspondencia técnica.

- Limitaciones de la revisión.

La revisión se basa exclusivamente en esquemático y PCB. No se dispone de evidencia de ensayos EMC, pruebas en prototipo ni documentación de integración mecánica completa del conjunto chasis–jaula–PCBA.

- Conclusión técnica.

La versión 2 del diseño del módulo Piezómetro representa un avance respecto a la versión inicial, pero no cumple de manera completa con las Recomendaciones Técnicas EMC v1 ni permite verificar plenamente el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Particulares asociadas a los ítems 66 y 31.

- Cierre.

Solicitar al contratista una actualización del diseño que atienda explícitamente las observaciones pendientes, acompañada de documentación técnica clara. Hasta que dichas observaciones no sean resueltas y evidenciadas, no se recomienda considerar el diseño como apto para liberación, fabricación ni aceptación contractual.

Las Recomendaciones Técnicas EMC emitidas:

- no constituyen aprobación del diseño;

- no representan validación funcional ni EMC;

- no sustituyen pruebas con hardware físico.

La implementación de las correcciones corresponde al contratista como parte del proceso normal de maduración del diseño.

La presente Nota Técnica se emite con carácter técnico–contractual para la administración del contrato.