Información complementaria que respalde la causal alegada en su solicitud

Información de contacto

- Empresa: NOVA TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED

- Ejecutivo de ventas: Cecilia Wang

- Email: cecili@ie-online.net

- Teléfono: +86 15338824982

- Contexto general del informe enviado por la empresa

La empresa NOVA TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED comunica al cliente un retraso de 60 días en la entrega de un pedido, debido a una falla crítica en la maquinaria utilizada para la producción.

- Causa raíz del problema

El 10 de noviembre de 2025, una máquina en la línea de producción experimentó una falla en un subsistema, lo que provocó la detención inmediata del proceso de montaje SMT (Surface-Mount Technology).

Este tipo de falla:

- Afecta directamente la continuidad de la producción.

- Requiere repuestos especializados.

- Necesita intervención técnica del fabricante del equipo.

- Medidas tomadas por la empresa

La carta detalla un plan estructurado de acciones correctivas y de mitigación, distribuido en cuatro etapas:

a) Contención

- Se aíslan los lotes de producción.

- Se garantiza que no se entregarán productos defectuosos.

b) Reparación

- Se solicitaron repuestos.

- Se programó un servicio técnico oficial para el 15 de noviembre de 2025.

c) Recalificación

Tras la reparación:

- Se ejecutarán pruebas OQ/PQ (Operational Qualification / Performance Qualification).

- Se hará QA completo en todas las primeras piezas producidas para garantizar su conformidad.

d) Recuperación

- Se ofrece priorizar la orden del cliente.

- Se consideran turnos adicionales para acelerar la producción.

- Nuevo cronograma de entrega

La entrega programada originalmente para el 15 de noviembre de 2025 pasa al 15 de enero de 2026.
Esto confirma una extensión exacta de 60 días, debidamente justificada.

- Compromisos con el cliente

La empresa:

- Reconoce el inconveniente y ofrece disculpas.

- Reafirma su compromiso con la calidad y las especificaciones técnicas.

- Ofrece documentación adicional si el cliente la requiere (informes, análisis de falla, cronograma Gantt, etc.).

- Conclusión del informe

El proveedor explica claramente la razón del retraso, demuestra acciones de mitigación y asegura esfuerzo adicional para minimizar el impacto en el cliente. Además, proporciona transparencia técnica y administrativa, lo cual contribuye a mantener la relación contractual y la confianza del cliente.